|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План текущего ремонта подъездов по КУП ЖКХ районов г.Минска на 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЖКХ районов | Всего подъездов на техническом обслуживании, шт. | Всего необходимо отремонтировать | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | год | Процент от общего количества подъездов |
| I кв. | % | II кв. | % | полугодие | % | III кв. | % | За 9 месяцев | % | IV кв. | % |
| Заводское | 3354 | 503 | 96 | 19,1 | 120 | 23,9 | 216 | 42,9 | 157 | 31,2 | 373 | 74,2 | 130 | 25,8 | 503 | 15,00 |
| Ленинское | 2591 | 389 | 44 | 11,3 | 123 | 31,6 | 167 | 42,9 | 122 | 31,4 | 289 | 74,3 | 100 | 25,7 | 389 | 15,01 |
| Московское | 2983 | 448 | 60 | 13,4 | 161 | 35,9 | 221 | 49,3 | 166 | 37,1 | 387 | 86,4 | 61 | 13,6 | 448 | 15,02 |
| Октябрьское | 1786 | 268 | 37 | 13,8 | 90 | 33,6 | 127 | 47,4 | 71 | 26,5 | 198 | 73,9 | 70 | 26,1 | 268 | 15,01 |
| Партизанское | 1723 | 259 | 59 | 22,8 | 84 | 32,4 | 143 | 55,2 | 69 | 26,6 | 212 | 81,9 | 47 | 18,1 | 259 | 15,03 |
| Первомайское | 3006 | 451 | 24 | 5,3 | 105 | 23,3 | 129 | 28,6 | 165 | 36,6 | 294 | 65,2 | 157 | 34,8 | 451 | 15,00 |
| Советское | 1989 | 299 | 66 | 22,1 | 100 | 33,4 | 166 | 55,5 | 83 | 27,8 | 249 | 83,3 | 50 | 16,7 | 299 | 15,03 |
| Фрунзенское № 1 | 2332 | 350 | 61 | 17,4 | 98 | 28,0 | 159 | 45,4 | 105 | 30,0 | 264 | 75,4 | 86 | 24,6 | 350 | 15,01 |
| Фрунзенское № 2 | 2462 | 370 | 81 | 21,9 | 103 | 27,8 | 184 | 49,7 | 101 | 27,3 | 285 | 77,0 | 85 | 23,0 | 370 | 15,03 |
| Центральное | 1694 | 255 | 73 | 28,6 | 64 | 25,1 | 137 | 53,7 | 77 | 30,2 | 214 | 83,9 | 41 | 16,1 | 255 | 15,05 |
| **ИТОГО** | **23920** | **3592** | **601** | **16,7** | **1048** | **29,2** | **1649** | **45,9** | **1116** | **31,1** | **2765** | **77,0** | **827** | **23,0** | **3592** | **15,02** |